Veřejná zakázka

Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v etapě vyhledávání

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Část 2

Požadavky na smlouvu

květen 2014

Ev. číslo Objednatele:	xxx

Ev. číslo Zhotovitele:	yyy

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: 	Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČ: 	66000769,

DIČ: 	CZ66000769

Jehož jménem jedná:	JUDr. Jan Prachař, ředitel

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 35-64726011/0710

není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“ )

Zhotovitel:	yyy

Sídlo: 	yyy

IČ: 	yyy

DIČ: 	yyy

Zapsán v obchodním rejstříku:	yyy

Jehož jménem jedná: 	yyy, ve funci yyy

Osoby oprávněné k podepisování 
smlouvy a dodatků: 	yyy

Bankovní spojení: 	yyy

číslo účtu : yyy

(dále jen „Zhotovitel“ )

(společně Objednatel a Zhotovitel dále jen „smluvní Strany“)

Smluvní Strany

Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení Díla specifikovaného v ustanovení Článku 3 této Smlouvy a Objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení podle ustanovení Článku 4 této Smlouvy, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.

Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené v článcích 1.1 a 1.2 Smlouvy jsou v souladu s příslušnými zápisy v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku, jakož i v souladu se skutečným stavem, a že osoby zde uvedené jsou oprávněny jednat jejich jménem nebo jsou jejich oprávněnými zástupci. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních Stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

Smluvní Strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní Straně, nejpozději do14 dnů ode dne, kdy změna údaje nastane. Jestliže jedna smluvní Strana tuto povinnost opomene, nahradí druhé smluvní Straně veškerou škodu, která druhé Straně tímto opomenutím vznikla.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních Stran jsou mimo osoby uvedené v Článcích 1.1 a 1.2 této Smlouvy rovněž zmocněni jednat dále uvedení Zástupci smluvních Stran:

Za Objednatele:

ve věcech smluvních a technických:

Ing. Antonín Vokál, CSc., Vedoucí projektu Objednatele

tel. +420 221 421 525, e-mail: vokal@surao.cz

Za Zhotovitele:

ve věcech smluvních a technických:

yyy, Vedoucí projektu Zhotovitele

tel. yyy, e-mail: yyy

Podrobnosti pravomocí těchto Zástupců smluvních Stran a jejich změn jsou uvedeny v Článku 3.4 Přílohy č. 1 Obchodní podmínky.

Základní údaje a doklady Zhotovitele

Číslo Zakázky :	yyy

Název Zakázky : „Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v etapě vyhledávání“.

Místo realizace Zakázky:	 Stanovená průzkumná území a další místa potřebná pro plnění Díla.

Zhotovitel prohlašuje, že v dokladech o jeho kvalifikaci a způsobilosti, které byly předloženy v rámci výzvy k jednání, nenastaly od jejich vystavení do dne podpisu této Smlouvy žádné změny.

Závazné podklady pro provedení Díla

Zadávací dokumentace „Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v etapě vyhledávání“ včetně příloh.

Nabídka Zhotovitele ze dne: yyy

Další podklady specifikované v této Smlouvě.

# Účel Díla

Dílo je součástí procesu výběru a ověřování lokalit vhodných pro umístění jaderného zařízení "Hlubinné úložiště". Jednotlivé kroky, postupy a metody výběru vhodné lokality vycházejí z ustanovení Atomového zákona, jeho prováděcích vyhlášek a bezpečnostních standardů MAAE.

Cílem dílčího kroku, jehož součástí je předmětné Dílo, je shromáždění a doplnění relevantních dat o přírodních podmínkách pro 7 kandidátních lokalit pro umístění HÚ a jejich utřídění a vyhodnocení, které umožní posouzení těchto lokalit dle výběrových a srovnávacích kritérií pro umísťování jaderných zařízení a následné zúžení jejich počtu.

Základním výstupem Díla budou data, upřesněná provedením geologických prací bez zásahu do pozemku, která budou vstupem pro vytvoření geologického a hydrogeologického modelu každé z posuzovaných lokalit.

Vytvoření těchto modelů bude součástí související samostatné zakázky „Podpora hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště“.

# PŘEDMĚT DÍLA

Dílem se rozumí vyprojektování a realizace průzkumu, v etapě vyhledávání ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 369/2004 Sb.“), lokalit Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví hora a Magdaléna pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v rozsahu podle Článku 3.2 této Smlouvy. Smluvní Strany prohlašují, že jsou si vědomy nejistoty podmínek pravomocných rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumných území majících vliv na částečnou nemožnost plnění dle této Smlouvy.

Členění díla

Dílo je členěno do těchto hlavních dodávek:

Dodávka A: Databáze

Dodávka B: Projekty geologických prací

Dodávka C: Odborná pomoc včetně Získání potřebných stanovisek, povolení a souhlasů

Dodávka D: Realizace průzkumů a jejich vyhodnocení

Dílo bude plněno v dílčích částech, podle kalendářních pololetí, znamenajících dílčí zdanitelná plnění.

Další podrobnosti specifikace Díla jsou uvedeny v Příloze č. 2 Technické podmínky.

Základní požadavky na Dílo

Dílo včetně průběhu jeho realizace musí být doloženo tak, aby výsledky charakterizace lokalit byly prostorově orientované, dostupné a ověřitelné cca do roku 2100.

Dílo bude odpovídat stavu techniky a odborným zkušenostem v době plnění Smlouvy a splňovat požadavky platné legislativy, předpisů a norem (včetně norem majících charakter doporučení), které se vztahují na provádění a výsledky Díla.

Dílo musí vyhovovat všem technickým normám, jakož i standardům včetně předpisů z oblasti bezpečnosti práce, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí a dalším předpisům, pokynům a rozhodnutím příslušných veřejnoprávních (zejména dozorných) orgánů ČR a EU.

Kdekoli se ve Smlouvě stanoví parametry, které musí splňovat předmět Díla nebo se uvádí jakékoliv povinnosti Zhotovitele při provádění Smlouvy bez specifikace konkrétní dodávky, musí takovéto parametry nebo povinnosti splňovat veškeré dodávky a zařízení zahrnutá do Díla.

Zhotovitel je odpovědný za správné využití dosavadních výsledků prací uvedených v Příloze č. 3 Výchozí předpoklady.

Veškerá Dokumentace a podklady, jež budou podle Smlouvy vypracovávány a předávány Objednateli, budou vyhotoveny v češtině. V češtině budou probíhat kontrolní dny a také školení a zaškolení personálu Objednatele.

Zabezpečování kvality

Při zabezpečování kvality celého předmětu plnění bude Zhotovitel postupovat podle požadavků zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „atomový zákon“), a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, ve znění pozdějších předpisů, a podle Programů zabezpečování jakosti pro příslušnou etapu, které schválí SÚJB vůči Objednateli, jakožto držiteli příslušného povolení. Ustanovení schválených Programů zabezpečování jakosti jsou pro Zhotovitele závazná a musí je zabezpečovat a zapracovat do svých Plánů kvality.

Pokud ustanovení Programů zabezpečování jakosti a zvláště pak podmínky jejich schválení SÚJB nebudou plně v souladu, nebo dokonce budou v rozporu s platnou uzavřenou Smlouvou, je Zhotovitel povinen navrhnout změnu Smlouvy, která uvede smluvní závazky do souladu se schváleným Programem zabezpečování jakosti.

Zabezpečování kvality celého předmětu plnění bude Zhotovitelem zdokumentováno v Plánech kvality. Požadavky týkající se zabezpečování kvality Zhotovitelem v rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 2 Technické podmínky.

Kompletnost Díla

Zhotovitel navrhne, vyprojektuje, zrealizuje a dodá Objednateli veškeré dodávky, Služby, Dokumentaci a Práce, potřebné pro provedení Díla, které zahrnují zejména projektování, zajištění potřebných povolení, realizaci průzkumných, projektových a inženýrských činností včetně kontrol Zhotovitele, měření, zkoušek a zajištění jakosti Zhotovitele.

Dílo bude provedeno v souladu s požadavky Smlouvy a jejích Příloh, plány, specifikacemi, výkresy, předpisy a požadavky veřejnoprávních rozhodnutí.

Dodávka Zhotovitele zahrnuje také přípravu, dopravu (včetně nakládky a vykládky), případné náhrady za omezení vlastnických práv vlastníků nebo nájemců nemovitostí v souvislosti se vstupem na cizí pozemky, uvedení pozemků do původního stavu včetně náhrady eventuálních škod vzniklých na pozemcích v průběhu realizace Díla. Celé Dílo musí být Zhotovitelem provedeno podle Smlouvy tak, jak je blíže uvedeno v příslušných ustanoveních Smlouvy, musí splňovat parametry požadované Smlouvou a musí sloužit účelu použití, který je Smlouvou požadován.

Zhotovitel provede, není-li ve Smlouvě dohodnuto pro konkrétní případ jinak, také veškeré činnosti a Služby, pokud mohou být rozumně vyvozeny ze Smlouvy jako potřebné pro provedení a užívání Díla a pro dosažení účelu Smlouvy, jako kdyby takovéto činnosti, Služby, resp. dodávky a materiály byly ve Smlouvě výslovně uvedeny. Provedení těchto Prací, resp. tyto činnosti a Služby či dodávky však v žádném případě nezvyšují Smluvní cenu.

Vymezující předpoklady, výchozí podklady a podmínky jsou dále uvedeny v Příloze č. 2 Technické podmínky, v Příloze č. 3 Výchozí předpoklady, v Příloze č. 3a Výchozí stanoviska a rozhodnutí, v Příloze č. 3b Výchozí výkresy a v Příloze č. 3c Plnění podmínek z výchozích rozhodnutí.

Výchozí podmínky známé Objednateli jsou uvedeny v Příloze č. 3 Výchozí předpoklady. Další informace, které bude Zhotovitel potřebovat k plnění Díla, jsou součástí dodávky Zhotovitele a jsou zahrnuty do Smluvní ceny.

Další podrobnější členění dodávek, včetně určení jejich rozsahu a způsobu plnění, je uvedeno v Příloze č. 2 Technické podmínky a v Příloze č. 4 Technické řešení a způsob provádění Díla.

Způsob provádění Díla je popsán v Příloze č. 1 Obchodní podmínky a v Příloze č. 4 Technické řešení a způsob provádění Díla.

V lokalitách, pro které rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry nenabyde právní moci do 30. 6. 2015, nebudou prováděny práce vyžadující stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

# CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena

Smluvní cena je dohodnuta za kompletní Dílo, je cenou limitní, je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky a činí při pracnosti 215 tis. Hodin a sjednané hodinové zúčtovací sazbě yyy,- CZK (slovy yyy korun českých) bez DPH:

yyy,-CZK (slovy yyy korun českých) bez DPH.

Sjednaná hodinová zúčtovací sazba zahrnuje veškeré výdaje Zhotovitele spojené s provedením Díla. Sjednaná výše hodinové zúčtovací sazby je jednotná pro všechny pracovníky Zhotovitele.

Skutečná cena za Dílo bude stanovena na základě skutečně provedených a Objednatelem odsouhlasených prací x jednotková cena (hodinová zúčtovací sazba).

V případě, že bude Dílčí fakturací dosažena hodnota 90% ceny dle Článku 4.1.1.1 této Smlouvy, další případné pokračování plnění a související podmínky budou dohodnuty smluvními stranami v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Rozpis Smluvní ceny je uveden v Příloze č. 5 Cenová specifikace Díla.

Faktury za dílčí plnění budou Objednatelem zaplaceny na základě faktur ve výši 90% z výše fakturované částky (10% zádržné).

Výše platby za dílčí plnění bude vypočtena součinem hodinové sazby ve výši podle Článku 4.1.1 této Smlouvy a počtem skutečně vynaložených Hodin, doložených výkazem skutečně provedených prací Zhotovitele, který bude obsahovat popis činností, počet Hodin odpracovaných na jednotlivých činnostech a seznam jmenovitých pracovníků uvedených k jednotlivým činnostem, odsouhlaseným Vedoucím projektu Objednatele.

Zhotovitel vystaví konečnou fakturu - daňový doklad za Dílo po splnění podmínek pro vystavení konečné faktury, jak je uvedeno v Příloze č. 1 Obchodní podmínky.

Objednatel uvolní Zhotoviteli zádržné po splnění podmínek pro uvolnění zádržného, jak je uvedeno v Příloze č. 1 Obchodní podmínky.

# místo a Termíny plnění

Místem plnění je sídlo SÚRAO, lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví hora a Magdaléna (dle jejich lokalizace obsažené v příslušných rozhodnutích MŽP o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry vydaných pro jednotlivé lokality) a jejich okolí do vzdálenosti 25 km. Dokumentace a dokumenty podléhající schválení, posouzení nebo připomínkování Objednatele jsou zasílány na adresu Vedoucího projektu Objednatele, pokud nebude na kontrolních dnech dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na vlastní náklady a nebezpečí a odevzdat je po řádném ukončení Objednateli:

Dílo bez vad, jak věcných, tak i právních v celém rozsahu: do 31.12.2016.

Dílčí závazné termíny jsou uvedeny v Příloze č. 1e Dílčí závazné termíny.

# Spolupůsobení Objednatele

Objednatel bude se Zhotovitelem úzce spolupracovat a účastnit se nutných jednání v záležitosti předmětu Díla.

Objednatel předá jako podklad pro plnění Díla Zhotovitelem dokumenty a dokumentace uvedené v Příloze č. 3 Výchozí předpoklady do 30 Dnů od podpisu této Smlouvy.

# Ostatní ujednání

Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních Stran v písemné formě.

Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy, včetně jejích Příloh lze s výjimkou:

a)	 změn subdodavatelů odsouhlasených způsobem uvedeným v Článku 7.12 této Smlouvy nebo

b)	 změn kontaktních osob a jejich telefonických, či e-mailových spojení uvedených v Článku 1.4 této Smlouvy a v Článcích 1.3.1.4 a 1.3.1.5 Přílohy č. 1 Obchodní podmínky, či telefonických spojení uvedených v Článcích 1.1 a 1.2 této Smlouvy

jen formou pořadově číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních Stran.

K platnosti dodatků a změn této Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu dodatku nebo změny.

Práva a povinnosti smluvních Stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (dále pouze ObčZ) a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky, práva a povinnosti dané mu touto Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že některé činnosti Objednatele na pracovní úrovni při plnění činností dle této Smlouvy budou zajišťovány externími experty Objednatele. Názvy firem a jména těchto pracovníků s jejich rolemi a pravomocemi (konzultantů Objednatele) předá Vedoucí projektu Objednatele Vedoucímu projektu Zhotovitele písemně při první vzájemné konzultaci a dále, když dojde k jejich doplnění nebo změně.

Objednatel má právo výsledky Díla, včetně dílčích výsledků, použít dle svých potřeb bez jakéhokoliv omezení včetně práva jejich zveřejnění. Zhotovitel je povinen v rámci Smluvní ceny zajistit Objednateli užitná práva k jakýmkoliv nehmotným právům včetně autorských.

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dokumentaci zpracovávanou v rámci Díla, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, v počtu tří vyhotovení v písemné formě a po jednom vyhotovení na CD nebo DVD.

Soubory na CD nebo DVD budou zpracovány:

textová část v SW Word 6.0 nebo vyšší verze,

tabulky v SW EXCEL 7.0 nebo vyšší verze,

výkresy, grafika v souborech formátu PDF nebo JPG nebo TIFF, přičemž podrobnější úprava formátů bude uvedena v Projektech geologických prací,

Detailní harmonogramy v souborech formátu MPP,

data do GIS ve formátu kompatibilním se stávajícím GIS Objednatele,

čistopisy zpráv také v souborech formátu PDF.

Počty vícetisků čistopisů dokumentací budou upřesněny Objednatelem, podle potřeby, nejpozději 14 kalendářních dní před jejich odevzdáním a uhrazeny v rámci dodávky C.

Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění Zhotovitele (§ 2593 ObčZ).

Zhotovitel i Objednatel budou úzce spolupracovat a poskytovat si potřebnou vzájemnou součinnost a předávat si potřebnou dokumentaci a dokumenty.

Zhotovitel souhlasí s tím, že jej Objednatel, když to z legislativních důvodů bude nutné, zmocní k jednáním s veřejnoprávními orgány ve věcech souvisejících s plněním Díla.

Bude-li Zhotovitel zajišťovat Práce podle Přílohy č. 1b Seznam schválených Subdodavatelů pomocí jiného Subdodavatele, musí být tento Subdodavatel předem schválen Vedoucím projektu Objednatele. Podmínky pro toto schválení jsou, že Zhotovitel se svými Subdodavateli budou plnit kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku po celou dobu plnění Díla a že v případě, že subdodavatel bude vybírán podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bude zadávací dokumentace na subdodavatele předem odsouhlasena Vedoucím projektu Objednatele.

Smluvní Strany prohlašují, že se před podepsáním této Smlouvy podrobně seznámily s jejím obsahem, že Smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich svobodnou vůli, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření.

Na důkaz prohlášení uvedeného v Článku 7.13 této Smlouvy jsou jednotlivé stránky všech Dokumentů Smlouvy účastníky parafovány a tato Smlouva je jejich oprávněnými zástupci podepsána.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních Stran.

Podpisem této Smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání, která se nestala součástí Smlouvy, nebo netvoří její Přílohy.

Tato Smlouva je vyhotovena v jazyce českém ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní Strana obdrží dva.

Právní vztahy a povinnosti smluvních Stran se kromě ustanovení této Smlouvy řídí Přílohami uvedenými v Článku 8 této Smlouvy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Přílohy Smlouvy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními Příloh této Smlouvy. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mezi Přílohami mají přednost ustanovení Příloh s nižší hodnotou alfanumerického znaku Přílohy.

Zhotovitel poskytne součinnost Objednateli pro plnění všech povinností podle § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při uveřejnění této smlouvy vč. všech jejích dodatků, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na profilu Objednatele.

# PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Obchodní podmínky

- Příloha č. 1a Dokumenty ke schválení, posouzení a připomínkování

- Příloha č. 1b Seznam schválených Subdodavatelů

- Příloha č. 1c Dílčí závazné termíny

- Příloha č. 2 Technické podmínky

- Příloha č. 3 Výchozí předpoklady

- Příloha č. 3a Přehled 7 průzkumných území

- Příloha č. 4 Technické řešení a způsob provádění Díla

- Příloha č. 4a Výkresy

- Příloha č. 5 Cenová specifikace Díla.

V Praze, dne ….		V yyy, dne yyy

…………………………. 	………………………….

Objednatel:	Zhotovitel:

JUDr. Jan Prachař, ředitel	titul, jméno yyy

(zmocnění yvy)

# Text boxes

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace na základě atomového zákona (§ 26 zákona

č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Od roku 2000 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu.

Dlážděná 6 | 110 00 Praha 1 | ČR

tel.: +420 221 421 511 | fax: +420 221 421 544 | e-mail: info@surao.cz | www.surao.cz

IČ: 66000769 | Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 35-64726011/0710